Bảng phân công công việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Công việc** | **Thành viên** |
| 28/12 – 3/1 | Tìm hiểu và chọn đề tài | Nguyễn Huy Hải |
| Nguyễn Thanh Tùng |
| 3/1 – 6/1 | Thống nhất đề tài chọn.  Thu thập dữ liệu. | Nguyễn Huy Hải |
| Nguyễn Thanh Tùng |
| 7/1 | Khám phá dữ liệu | Nguyễn Huy Hải |
| 8/1 | Tiền xử lý dữ liệu | Nguyễn Thanh Tùng |
| 9/1 | Xây dựng mô hình | Nguyễn Huy Hải |
| 10/1 – 11/1 | Xây dựng bộ dữ liệu test để test mô hình | Nguyễn Thanh Tùng |
| 12/1 | Làm slide thuyết trình | Nguyễn Thanh Tùng |
| 13/1 | Kiểm tra lại phần code | Nguyễn Thanh Tùng |
| Kiểm tra slide thuyết trình | Nguyễn Huy Hải |
| 14/1 | Up bài lên github và mở issue | Nguyễn Thanh Tùng |
| 15/1 | Tham khảo ý kiến của nhóm khác và chỉnh sửa | Nguyễn Huy Hải |
| Nguyễn Thanh Tùng |